**Перечень мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 30» (410012, г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., зд. 67)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Планируемые результаты | | Комментарии |
| **I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** | | | | | | |
| 1 | Назначение ответственного за обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг | I квартал 2022 г. | МДОУ «Детский сад № 30» |  |  | |
| 2 | Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта организации и предоставления услуг | I квартал 2022 г. | МДОУ «Детский сад № 30» | Организация и проведение обследования и паспортизации объекта и услуг |  | |
| 3 | Проведение паспортизации объектов и услуг | I квартал 2022 г. | МДОУ «Детский сад № 30» | Утверждение паспорта доступности, определение объема работ |  | |
| 4 | Реализация мер по обеспечению доступности объектов (в соответствии с выявленными недостатками по обследованию и паспортизации объекта).   1. Территория, прилегающая к зданию:   - капитальный ремонт   1. Путь движения внутри здания:   - капитальный ремонт   1. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Кабинетная форма обслуживания 2. Система информации на объекте (на всех зонах): капитальный ремонт 3. Пути движения от остановки: капитальный ремонт   По результатам проведенных до 2030 года мероприятий объект должен стать полностью доступным для любых категорий лиц с ОВЗ и инвалидностью | 2025 г.  2025г.  2025г.  2025  2025 | МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  Дорожные службы |  |  | |
| **II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** | | | | | | |
| 1 | Реализация мер по обеспечению доступности услуг (в соответствии с выявленными недостатками по обследованию и паспортизации объекта):  - расчертить схему движения от остановки к объекту, размещение указателей, укладка тактильной плитки на путях следования;  - установить поручни и тактильные приспособления на пути следования,  - на дверях установка П-образных ручек,  - контрастная окраска участков пола перед дверными проемами, перед лестницей, на поворотах,  - обустройство путей эвакуации пандусами.  - Размещение визуальной информации, приспособленной для тактильного восприятия на высоте от 1.2 до 1.6 м. от пола,  - размещение знаков и информации, не имеющей текстовой информации на высоте не более 2,5 м  - размещение плана объекта напротив входа в здание  - размещение знаковой информации на уровне глаз.  -Установка информационных указателей по пути следования к объекту,  - размещение указательных знаков на фасаде ДОУ с указанием входа,  - установка кнопки звонка на входе для вызова персонала.  По результатам проведенных, до 2030 года мероприятий объект должен стать полностью доступным для любых категорий лиц с ОВЗ и инвалидностью | 2022-2030  2025  2025  2030  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025  2025 | МДОУ «Детский сад № 30»  Дорожные службы  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30»  МДОУ «Детский сад № 30» |  | |  |

Отдельно перечисляются объекты, которые не нуждаются в организации доступности (котельные, электроподстанции и т.д.)