**Перечень мероприятий («дорожная карта») по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МДОУ «Детский сад № 30» (410012, г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., зд. 67)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Планируемые результаты | Комментарии |
| **I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями** |
| 1 | Назначение ответственного за обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг | I квартал 2022 г. | МДОУ «Детский сад № 30» |  |  |
| 2 | Создание комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта организации и предоставления услуг | I квартал 2022 г. | МДОУ «Детский сад № 30» | Организация и проведение обследования и паспортизации объекта и услуг |  |
| 3 | Проведение паспортизации объектов и услуг | I квартал 2022 г. | МДОУ «Детский сад № 30» | Утверждение паспорта доступности, определение объема работ |  |
| 4 | Реализация мер по обеспечению доступности объектов (в соответствии с выявленными недостатками по обследованию и паспортизации объекта). 1. Территория, прилегающая к зданию:

- капитальный ремонт 1. Путь движения внутри здания:

- капитальный ремонт 1. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Кабинетная форма обслуживания
2. Система информации на объекте (на всех зонах): капитальный ремонт
3. Пути движения от остановки: капитальный ремонт

По результатам проведенных до 2030 года мероприятий объект должен стать полностью доступным для любых категорий лиц с ОВЗ и инвалидностью | 2025 г.2025г.2025г.20252025 | МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»Дорожные службы |  |  |
| **II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами** |
| 1 | Реализация мер по обеспечению доступности услуг (в соответствии с выявленными недостатками по обследованию и паспортизации объекта):- расчертить схему движения от остановки к объекту, размещение указателей, укладка тактильной плитки на путях следования;- установить поручни и тактильные приспособления на пути следования,- на дверях установка П-образных ручек,- контрастная окраска участков пола перед дверными проемами, перед лестницей, на поворотах,- обустройство путей эвакуации пандусами.- Размещение визуальной информации, приспособленной для тактильного восприятия на высоте от 1.2 до 1.6 м. от пола,- размещение знаков и информации, не имеющей текстовой информации на высоте не более 2,5 м- размещение плана объекта напротив входа в здание- размещение знаковой информации на уровне глаз.-Установка информационных указателей по пути следования к объекту,- размещение указательных знаков на фасаде ДОУ с указанием входа,- установка кнопки звонка на входе для вызова персонала.По результатам проведенных, до 2030 года мероприятий объект должен стать полностью доступным для любых категорий лиц с ОВЗ и инвалидностью | 2022-2030202520252030202520252025202520252025202520252025 | МДОУ «Детский сад № 30»Дорожные службыМДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30»МДОУ «Детский сад № 30» |  |  |

Отдельно перечисляются объекты, которые не нуждаются в организации доступности (котельные, электроподстанции и т.д.)